АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УГРАНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.02.2025  № 157

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

На основании закона Смоленской области от 10.06.2024 № 109-з «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, путём объединения всех поселений во вновь образованное муниципальное образование с наделением его статусом муниципального округа, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального округа, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первого главы вновь образованного муниципального округа», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решения о разработке  муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ » Смоленской области от 16.01.2025 № 25,

Администрация муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области».

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 24.02.2014 № 68 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 15.05.2015 № 173 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 22.03.2016 № 92 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 27.10.2016 № 407 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 31.11.2016 № 440 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 08.12.2016 № 454 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2017 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 21.11.2017 № 441 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 03.05.2018 № 142 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 26.06.2018 № 212 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 19.10.2018 № 413 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 29.12.2018 № 515 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2023 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 28.03.2019 № 130 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2023 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 27.12.2019 № 556 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области» на 2014-2023 годы»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 14.02.2020 № 69 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 20.07.2020 № 286 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 28.12.2020 № 623 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 05.07.2021 № 242 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 30.11.2021 № 489 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 19.09.2022 № 422 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 19.12.2022 № 626 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 30.12.2022 № 693 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 24.05.2023 № 158 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 29.12.2023 № 577 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 29.03.2024 № 161а «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 28.12.2024 № 725 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский район» Смоленской области».

Глава муниципального образования

«Угранский муниципальный округ»

Смоленской области                                              Н.С. Шишигина

Приложение

к постановлению Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области

от                                  № ________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

с. Угра

2025 год

Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, которое обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

На сегодняшний день содержание  и   развитие   автомобильных дорог  в соответствии с потребностями рыночной экономики, а также потребностями населения в  автомобильных  перевозках является одной из важнейших задач, стоящих перед органами  местного  самоуправления.

Недостаток бюджетных средств не позволяет в полном объеме проводить профилактические  и  капитальные работы в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам, что может в краткосрочной перспективе привести к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог местного значения, накоплению аварийных участков. После чего приведение  автомобильных дорог в нормативное состояние будет сопряжено со значительными единовременными затратами, а это не целесообразно и не всегда возможно.

Недооценка роли автомобильных дорог и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей.

Неудовлетворенность населения в автотранспортной доступности, а также низкое качество автодорог являются причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:

- сдерживание развития культуры и образования;

- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, и так далее;

- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автотранспорта;

- сдерживание развития производства и предпринимательства.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости доведения параметров автомобильных дорог местного значения до нормативных характеристик с учетом ресурсных возможностей муниципального образования.

Пассажирские перевозки – один из важнейших видов хозяйственной деятельности. Надежная и эффективная работа пассажирского транспорта является важнейшим показателем социально-политической и экономической стабильности. Повышение качества жизни напрямую зависит от стабильной работы пассажирского транспорта, доступности транспортных услуг всем категориям населения.

Повышение качества пассажирских перевозок – социально значимая задача.

Организация транспортного обслуживания населения основывается на следующих принципах:

- предоставление населению качественных и доступных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок;

- приоритет безопасности жизни и здоровья граждан;

- обеспечение транспортной доступности граждан муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области.

Целями муниципальной Программы являются:

1.	Сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области.

2.	Обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта общего пользования.

3.	Повышение уровня безопасности дорожного движения.

Целевыми показателями муниципальной Программы являются:

1. Протяжённость автомобильных дорог, в отношении которых произведены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту.

2. Количество разработанной проектно-сетной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.

3. Количество оформленных в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4. Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам.

5. Количество ДТП.

6. Количество лиц погибших в результате ДТП / пострадавших в результате ДТП.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области;

- повышение эффективности работы пассажирского транспорта;

- улучшение качества обслуживания пассажиров;

- удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках;

- обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта общего пользования;

- снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий;

- оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

- Основные положения

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | Этап I: 2025 г. Этап II: 2026 г. – 2027 г. |
| Цели муниципальной программы | - Сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области. - Обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта общего пользования. - Повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | Общий объем финансирования составляет 160 750,84 тыс. руб., из них: 2025 год – 81 698,64 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 34 200,00 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 47 498,64 тыс. рублей; 2026 год – 34 238,00 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов; 2027 год – 44 814,2 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов. |
| Влияние на достижение целей муниципальной программы | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области / Протяжённость автомобильных дорог, в отношении которых произведены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту. Сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области / Количество разработанной проектно-сетной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. Сохранение и развитие сети автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области / Количество оформленных в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения. Обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского транспорта общего пользования / обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам. Повышение уровня безопасности дорожного движения / количество ДТП. Повышение уровня безопасности дорожного движения / Количество лиц погибших в результате ДТП/пострадавших в результате ДТП. |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Базовое значение показателя (в году, предшествующем очередному финансовому году) | Планируемые значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Протяжённость автомобильных дорог, в отношении которых произведены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту (км) | 10,51 | 3,71 | 4 | 5 |
| 2 | Количество разработанной проектно-сетной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт (шт.) | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Количество оформленных в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество ДТП (ед.) | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | Количество лиц погибших в результате ДТП / пострадавших в результате ДТП (чел.) | 1/0 | 1/5 | 1/4 | 1/4 |

Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Региональный проект «Наименование»-отсутствует |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа местного самоуправления)/ срок реализации (год начала  год окончания) |  |  |
| 1.1. | Задача 1 |  |  |
| 1.2. | Задача N |  |  |
| 2. Ведомственный проект «Наименование»-отсутствует |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа местного самоуправления)/ срок реализации (год начала  год окончания) |  |  |
| 2.1. | Задача 1 |  |  |
| 2.2. | Задача N |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области" |  |  |  |
|  | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области – Морозова Г.Н. / срок реализации - 2025-2030 годы |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области | Протяжённость автомобильных дорог, в отношении которых произведены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту |
| 3.2. | Задача 2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | Сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области | Количество разработанной проектно-сетной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт |
| 3.3. | Задача 1. Кадастровые работы по формированию технических планов и межевых планов автомобильных дорог общего пользования местного значения | Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения | Количество оформленных в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3.4. | Задача 2. Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | Оформление в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения | Количество оформленных в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 4. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области" |  |  |  |
|  | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области – Морозова Г.Н. / срок реализации - 2025-2030 годы |  |  |
| 4.1. | Задача 1. Предоставление субсидий юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям | Повышение эффективности работы пассажирского транспорта | Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам |
| 5. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области" |  |  |  |
| Угранский сектор по благоустройству и содержанию территорий Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области – Фетисов Г.М.; Отдел образования Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области – Колобов С.А. / срок реализации - 2025-2030 годы |  |  |  |
| 5.1. | Задача 1. Приобретение и установка дорожных знаков согласно схемы дислокации дорожных знаков | Повышение уровня безопасности дорожного движения | Количество ДТП; Количество лиц погибших в результате ДТП / пострадавших в результате ДТП |
| 5.2. | Задача 2. Приобретение и установка социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения | Повышение уровня безопасности дорожного движения | Количество ДТП; Количество лиц погибших в результате ДТП / пострадавших в результате ДТП |
| 5.3. | Задача 3. Приобретение световозвращающих фликеров для учеников начальных классов, плакатов по тематике БДД для детских садов и общеобразовательных учреждений | Повышение уровня безопасности дорожного движения | Количество ДТП; Количество лиц погибших в результате ДТП / пострадавших в результате ДТП |
| 5.4. | Задача 4. Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также другие аналогичные мероприятия | Повышение уровня безопасности дорожного движения | Количество ДТП; Количество лиц погибших в результате ДТП / пострадавших в результате ДТП |
| 6. Отдельные мероприятия-отсутствуют |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию отдельного мероприятия (должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа местного самоуправления)/ срок реализации (год начала  год окончания)-отсутствуют |  |  |
| 6.1. | Задача 1 |  |  |
| 6.2. | Задача N |  |  |

__________

* Указывается наименование показателя  муниципальной программы, на достижение которого направлена задача.

Финансовое обеспечение  муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 160 750,84 | 81 698,64 | 34 238,00 | 44 814,2 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 126 550,84 | 47 498,64 | 34 238,00 | 44 814,2 |
| внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

"Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области"

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области – Морозова Г.Н. |
| --- | --- |
| Связь с (областной) государственной программой | муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Протяжённость автомобильных дорог, в отношении которых произведены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту | км | 10,51 | 3,71 | 4 | 5 |
| 2 | Количество разработанной проектно-сетной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Количество оформленных в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

"Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области"

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области – Морозова Г.Н. |
| --- | --- |
| Связь с (областной) государственной программой | муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

"Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области"

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области – Морозова Г.Н. |
| --- | --- |
| Связь с (областной) государственной программой | муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество ДТП | ед | 1 | 6 | 5 | 5 |
| 2 | Количество лиц погибших в результате ДТП / пострадавших в результате ДТП | чел. | 1/0 | 1/5 | 1/4 | 1/4 |

ОЦЕНКА

применения мер государственного регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации  муниципальной программы

Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области

| Наименова-ние налоговой льготы, освобожде-ния, иной преферен-ции по налогам и сборам | Вид налога (сбора), по которому предоставле-ны налоговая льгота, освобожде-ние, иная преференция по налогам и сборам | Цель (цели) введения налоговой льготы, освобож-дения, иной преферен-ции по налогам и сборам | Период действия налого-вой льготы, освобож-дения, иной префе-ренции по налогам и сборам | Факти-ческий объем налого-вого расхода местного бюджета за 2-й год до начала очеред-ногофинан-сового года(тыс. рублей) | Оценоч-ный объем налого-вого расхода местного бюдже-та за 1-й год до начала очеред-ногофинан-сового года(тыс. рублей) | Прогнозный объем налоговых расходов местного бюджета (тыс. рублей) |  |  | Целевой показатель (индикатор) налогового расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | очеред-нойфинан-совый год | 1-й год плано-вого периода | 2-й год плано-вого периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов муниципальной программы

Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области

| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Региональный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Результат |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ведомственный проект «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Результат |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ведомственному проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности | Областной бюджет | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 27,26 | 27,26 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Ремонт а/д Красное - Коростели | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности | Областной бюджет | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 12,21 | 12,21 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Ремонт ул. Пушкина в с. Угра | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности | Областной бюджет | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 12,05 | 12,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Ремонт ул. Новосёлова в с. Угра | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности | Областной бюджет | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятие 2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности | Областной бюджет | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 7,01 | 7,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | Капитальный ремонт а/д Сергеевка - Каменка | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности | Областной бюджет | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Капитальный ремонт а/д Большое Захарьевское – Красные Поделы | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности | Областной бюджет | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 5,01 | 5,01 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Мероприятие 3. Кадастровые работы по формированию технических планов и межевых планов автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Мероприятие 4. Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Расходы за счет средств муниципального дорожного фонда | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности | Местный бюджет | 123 576,57 | 46 484,37 | 33 258,00 | 43 834,2 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | Областной бюджет | 34 200 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 123 610,84 | 46 518,64 | 33 258,00 | 43 834,2 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1. Предоставление субсидий юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности | Местный бюджет | 2 850,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | Местный бюджет | 2 850,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Приобретение и установка дорожных знаков согласно схеме дислокации дорожных знаков | Угранский сектор по благоустройству и содержанию территории | Местный бюджет | 63,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
|  | Мероприятие 2. Приобретение и установка социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения | Угранский сектор по благоустройству и содержанию территории | Местный бюджет | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Мероприятие 3. Приобретение световозвращающих фликеров для учеников начальных классов, плакатов по тематике БДД для детских садов и общеобразовательных учреждений | Отдел образования | Местный бюджет | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Мероприятие 4. Расходы на проведение смотров-конкурсов, фестивалей, семинаров, а также другие аналогичные мероприятия | Отдел образования | Местный бюджет | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Итого по комплексу процессных мероприятий |  |  | Местный бюджет | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4.Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  | Областной бюджет | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 126 550,84 | 47 498,64 | 34 238,00 | 44 814,2 |

# ПЛАН-ГРАФИК

# реализации муниципальной программы

Развитие дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области

на 2025 год

| №п/п | Наименование структурного элемента/ значения результата | Испол-нитель (фами-лия, имя, отчест-во) | Источник финансиро-вания (расшифро-вать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение результата/ показателя реализации |  | Примеча-ние (указыва-ются причины неосвое-ния средств, недостиже-нияпоказате-лей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план на 6 месяцев, 12 месяцев | фактически освоено за 6 месяцев, 12 месяцев | процент освое-ния | плановое на 6 месяцев, 12 месяцев | фактичес-кое за 6 месяцев, 12 месяцев |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Региональный проект - отсутствует |  |  |  |  |  | x | x | x |
| 2. | Ведомственный проект - отсутствует |  |  |  |  |  | x | x | x |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области – Морозова Г.Н. | Областной бюджет | 3 000,00 / 34 200,00 | 0,00 / 0,00 | 0 | x | x | x |
|  |  |  | Местный бюджет | 13 955,00 / 46 518,64 | 0,00 / 0,00 | 0 | x | x | x |
| 3.1. | Протяжённость автомобильных дорог, в отношении которых произведены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту (км) |  | x | x | x | x | 0,76 / 3,71 | 0 / 0 |  |
| 3.2. | Количество разработанной проектно-сетной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт (шт.) |  | x | x | x | x | 0 / 2 | 0 |  |
| 3.3. | Количество оформленных в муниципальную собственность автомобильных дорог общего пользования местного значения (шт.) |  | x | x | x | x | 0 | 0 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания между поселениями в границах муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области – Морозова Г.Н. | Местный бюджет | 285,00 / 950 | 0,00 / 0,00 | 0 | x | x | x |
| 4.1. | Обеспечение бесперебойности движения автобусов по утвержденным маршрутам (%) |  | x | x | x | x | 100/100 | 0 / 0 |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» | Отдел по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области – Морозова Г.Н. | Местный бюджет | 0,00 / 30,00 | 0,00 / 0,00 | 0 | x | x | x |
| 5.1. | Количество ДТП (ед.) |  | x | x | x | x | 3 / 6 | 0 / 0 |  |
| 5.2. | Количество лиц погибших в результате ДТП / пострадавших в результате ДТП (чел.) |  | x | x | x | x | 1/2 / 1/5 | 0/0 / 0/0 |  |