АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УГРАНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.01.2025 № 45

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях  совершенствования программно-целевого принципа организации бюджетного процесса, Порядком принятия решения о разработке муниципальных  программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Угранский муниципальный округ» Смоленской области  от 16.01.2025 года № 25,

Администрация муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» в новой редакции.

2. Признать утратившими силу:

-постановления Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 19.12.2022 г.  №629 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории села Угра Угранского района Смоленской области»;

- постановления Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 09.02.2023г. № 36 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории села Угра Угранского района Смоленской области»;

- постановления Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 17.01.2024г. № 29 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории села Угра Угранского района Смоленской области»;

- постановления Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от 22.07.2024г. № 379 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории села Угра Угранского района Смоленской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области Г.М. Фетисова.

Глава муниципального образования

«Угранский муниципальный округ»

Смоленской области 			                                                   Н.С. Шишигина

|  |  | УТВЕРЖДЕНА Постановлением Администрации муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области от _________________ № ______ |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»»

2025г.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, обоснование необходимости ее разработки

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения.

В селе Угра насчитывается 62 многоквартирных жилых домов. Все они построены от 20 до 50 лет назад. Количество дворовых территорий с учетом одного двора на два дома – 58.

Текущее состояние большинства дворовых территорий села Угра не соответствует современным требованиям, предъявляемым к местам проживания граждан, установленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Значительная часть асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий проездов и тротуаров у многоквартирных домов истек. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок.

Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии комплексного решения проблем благоустройства территории. В настоящее время места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения.

Для создания благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни и досуга населения, повышения комфортности проживания необходимо благоустройство территорий общего пользования.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды проживания населения, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий, внутриквартальных территорий, территорий общего пользования.

В настоящее время требуется комплексный подход к благоустройству территории, включающий в себя:

1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, включая минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора;

2) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, включая дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, а именно:

- устройство и оборудование детских и (или) спортивных площадок, иных площадок;

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- 	ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и (или) устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

- ремонт и (или) устройство водоотводных сооружений;

- ремонт и (или) установка пандусов;

- организация площадок для установки мусоросборников;

- озеленение территорий;

- иные виды работ;

3) обустройство мест массового посещения граждан (благоустройство территорий общего пользования), а именно:

- благоустройство и освещение скверов и бульваров;

- благоустройство кладбищ, пустырей, мест для купания (пляжей), муниципальных рынков, территорий вокруг памятников;

- установку памятников;

- реконструкцию многофункциональных общественных спортивных объектов (стадионов или детских спортивно-игровых площадок), пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (установка скамеек, урн) на конкретных улицах;

- обустройство родников;

- озеленение территорий мест общего пользования;

- обустройство фонтанов;

- иные виды работ.

Таблица 1

Показатели состояния благоустройства территории села Угра за предыдущие годы и на период реализации Программы:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Значения показателей |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2023 | 2024 |
| 1 | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 58 | 58 | 58 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Ед. | 36 | 49 | 58 |
| 3 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | тыс.м2 | 85,8 | 127,3 | 162,8 |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 52,7 | 78,2 | 100 |
| 5 | Общая численность населения с. Угра | тыс. чел. | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 6 | Общая численность населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | тыс. чел. | 1,06 | 1,46 | 1,76 |
| 7 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения | % | 28,6 | 39,5 | 47,5 |
| 8 | Общее количество муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Площадь муниципальных территорий общего пользования | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 12 | Общая стоимость выполненных работ по благоустройству дворовых территорий | тыс. руб. | Х | Х | Х |

Необходимость проведения мероприятий по благоустройству территорий обусловлена следующими факторами:

На состояние объектов благоустройства оказывают влияние отрицательные природные факторы, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия, направленные на поддержание уровня комфортности проживания граждан.

Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

Также одной из проблем благоустройства территории является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории поселения.

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды
муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Угранский сектор по благоустройству и содержанию территории муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | этап I: 2025г. – 2027г. |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | Необходимый объем финансирования Программы – 4370,079 тыс. рублей, из них: этап I: 2025г.– 4370,079 тыс. рублей; |
| Влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации | а) количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 30 ед.; б) увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов – на 50%; в) увеличение доли населения, проживающего в муниципальном жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности проживающих в многоквартирных домах – на 50%; г) количество благоустроенных территорий общего пользования – 1 ед. д) площадь благоустроенных территорий общего пользования – 0,5га; е) увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования – на 100%; ж) трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 250 чел./час; з) доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – не менее 1% от стоимости работ |

Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Ед.изм | Планируемое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 62 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 62 |
| 3 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | тысм2 | 122,2 |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 100 |
| 5 | Общая численность населения с. Угра | тыс чел. | 3,6 |
| 6 | Общая численность населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | тыс чел. | 1,77 |
| 7 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения | % | 100 |
| 8 | Общее количество муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 |
| 9 | Площадь муниципальных территорий общего пользования | га | 0,5 |
| 10 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 |
| 11 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га | 0,5 |
| 12 | Общая стоимость выполненных работ по благоустройству дворовых территорий | тыс. руб. | 0 |

Структура муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории села Угра муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |
| 1.1. | #### Обеспечение формирования единого облика села Угра Угранского района Смоленской области | а) количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 30 ед.; б) увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов – на 50%; в) увеличение доли населения | - |

Финансовое обеспечение  муниципальной программы

| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2025г. | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе, в том числе: | 4370,079 | 4370,079 |  |  |
| федеральный бюджет | 1935,937 | 1935,937 |  |  |
| областной бюджет | 2140,116 | 2140,116 |  |  |
| местные бюджеты | 394,024 | 394,024 |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |

Раздел 3. Сведения о региональных проектах

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории села Угра Угранского района Смоленской области» не является частью регионального проекта.

Раздел 4. Паспорт комплекса процессных мероприятий

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Формирование комфортной городской среды на территории села Угра муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

Общие положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Отдел по строительству, транспорту, связи, энергетике и ЖКХ. Сектор по поселковому хозяйству |
| --- | --- |
| Связь с (областной) государственной программой | - |

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя реализации | Единица измерения | Базовое значение показателя реализации (к очередному финансовому году) | Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение более комфортных условий проживания населения | Да\нет | да | да | да | да |

Раздел 5. Применение мер государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы применение мер государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы не предусматривает

СВЕДЕНИЯ

о финансировании структурных элементов   муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области»

(наименование  муниципальной программы)

| № п/п | Наименование | Участник муниципальной программы | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2025г. | 2026г. | 2027г. . |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Повышение качества и комфорта городской среды муниципального образования «Угранский муниципальный округ» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 | Отдел по строительству, транспорту, связи, энергетике и ЖКХ. Сектор по поселковому хозяйству |  | всего | 4370,076 | 4370,076 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятие 1.1. Устройство тротуара от д. 5 до 19 Б по ул. Ленина в с. Угра Угранского района Смоленской области. | Отдел по строительству, транспорту, связи, энергетике и ЖКХ. Угранский сектор по благоустройству |  | Федеральный бюджет | 1 835,937 | 1 835,937 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 56,782 | 56,782 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 284,374 | 284,374 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятие 1.2. Устройство детской площадки на ул. Десантная с. Угра Смоленской области. | Отдел по строительству, транспорту, связи, энергетике и ЖКХ. Угранский сектор по благоустройству |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2 083,334 | 2 083,334 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 109,650 | 109,650 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | 4370,076 | 4370,076 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 1835,937 | 1835,937 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2140,115 | 2140,115 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 394,023 | 394,023 | 0 | 0 | 0 |