

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«УГРАНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

От 29.02.2024 № 63-р

О мерах по предупреждению   
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья или дождевых паводков 2024  года на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области

В соответствии с Федеральными законами от 11 ноября 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления контроля при планировании и выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья или дождевых паводков на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области:

1. Создать штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем или дождевыми паводками 2024 года согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению готовности сил и средств Угранского районного звена областной подсистемы РСЧС Смоленской области по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья или дождевых паводков 2024 года согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Угранский район» Смоленской области Фетисова Г.М.

Глава муниципального образования

«Угранский район» Смоленской области **Н.С. Шишигина**

|  |  |
| --- | --- |
| Отп. 1 экз. в дело  Исп.: В.А. Дронова  Тел: 4-10-45  Виза: | Разослать:  Райпрокуратура,  ведущему специалисту ГО и ЧС,  Главам сельских поселений  членам штаба |

Фетисов Г.М. «\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024

(зам. Главы)

Баринова Н.В...

(управ. делами) «\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024

Приложение № 1

к распоряжению Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Состав штаба по предупреждению и ликвидации**

**чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем**

**или дождевыми паводками 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О** | **Должность** | | **№ телефона** |
| Фетисов  Геннадий Михайлович | – заместитель Главы муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, председатель штаба; | | 8(48137)4-13-50 8-951-706-56-42  8-910-725-93-40 |
| Дронова  Валентина Александровна | – ведущий специалист Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, секретарь штаба | | 8(48137)4-10-45 8-951-691-22-55 |
| **Члены штаба:** | | | |
| Артёмова  Виктория Александровна | – главный специалист сектора по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области; | 8(48137)4-17-70 8-910-116-25-36 | |
| Виноградов  Андрей Анатольевич | – начальник 46 ПСЧ ОФПС ГПС Главного Управления МЧС России по Смоленской области»; | 8(48137)4-10-42 8-915-640-13-93 | |
| Валуев  Антон Викторович | – руководитель МУП «Угра - благоустройство»; | 8(48137)4-29-82 8-952-999-34-14 | |
| Григорьева  Марина Сергеевна | – ветеринарный врач Угранский участок Вяземского филиала ОГБУВ «Госветслужба» | 8-910-710-56-13  8(48137)4-15-51 | |
| Колобов  Сергей Александрович | – начальник отдела образования Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области; | 8(48137)4-17-56 8-915-640-83-70 | |
| Крисанов  Константин Викторович | – начальник Угранского филиала СОГБУ «Смоленскавтодор»; | 8(48137)4-14-41 8-910-786-80-70 | |
| Морозова  Галина Николаевна | – начальник отдела по строительству, транспорту, связи, энергетике и ЖКХ Администрации муниципального образования «Угранский район Смоленской области; | 8(48137)4-14-44 8-905-698-60-74 | |
| Сафронова  Ирина Александровна | – начальник финансового управления Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области; | 8(48137)4-19-44 8-915-648-64-09 | |
| Смирнова  Марина Павловна | – председатель торгового потребительского кооператива «Угра» | 8(48131)4-11-72 8-915-867-48-76 | |
| Фёдоров  Евгений Александрович | – начальник территориального пункта полиции по Угранскому району  МО МВД «Вяземский»; | 8(48137)4-12-41  8-920-311-59-27 | |
| Чеботарёв  Николай Владимирович | – начальник РЭС филиал ПАО «Россети Центр» «Смоленскэнерго» | 8(48137)4-15-05 8-915-643-14-93 | |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке муниципального образования**

**«Угранский район» Смоленской области к весеннему половодью 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Подготовка проекта распоряжения Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области «О районном штабе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем или дождевыми паводками 2024 года» | до  15.02.2024 | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области |
| 2. | Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области (далее – КЧС и ОПБ Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области) по вопросу: «Организация подготовки муниципального образования «Угранский район» Смоленской области к паводковому периоду» | до 10.03.2024 | Председатель КЧС и ОПБ Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области |
| 3**.** | Проведение совещаний Администраций сельских поселений Угранского района Смоленской области по вопросу: «Мероприятия по подготовке муниципальных образований и сельских поселений, объектов экономики Угранского района к пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья» | до 10.03.2024 | Администрации муниципальных образований сельских поселений Угранского района Смоленской области |
| 4. | Подготовка и доведение прогноза паводковой обстановки и рекомендаций по проведению превентивных мероприятий в период половодья | в течение всего паводкового периода | ГУ «Смоленский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» |
| 5. | Корректировка и уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), планов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, планов эвакуации из зон возможного подтопления | до 10.03.2024 | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, главы сельских поселений Угранского района Смоленской области |
| 6. | Проведение штабной тренировки с КЧС и ОПБ МО «Угранский район» Смоленской области с отработкой вопросов обеспечения безопасного прохождения весеннего половодья | до 16.03.2024 | КЧС и ОПБ Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, главы сельских поселений Угранского района Смоленской области. |
| 7. | Проверка районной системы оповещения к выполнению задач по предназначению. Обеспечение готовности сил и средств, привлекаемых к оповещению и информированию населения о прохождении весеннего половодья, в том числе готовности средств оповещения | до 10.03.2024 | Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, главы сельских поселений Угранского района Смоленской области |
| 8. | Организация сбора информации и контроля за уровнями весеннего половодья на водных объектах | в течение всего паводко-опасного периода | ЕДДС Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, главы сельских поселений Угранского района Смоленской области, ЦУКС МЧС России по Смоленской области |
| 9. | Представление информации о проводимых мероприятиях по подготовке и прохождению паводкового периода в ГУ МЧС России по Смоленской области | в течение всего паводкового периода | ЕДДС Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области |
| 10. | Уточнение количества населения, проживающего в зонах возможного затопления (подтопления), в том числе детей, беременных, больных, пожилых и лиц с ограниченными возможностями | до 10.03.2024 | Главы сельских поселений Угранского района Смоленской области |
| 11. | Уточнение перечня объектов, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) | до 10.03.2024 | Главы сельских поселений Угранского района Смоленской области |
| 12. | Осуществление контроля за состоянием скотомогильников и кладбищ на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, проведение мероприятий по предупреждению их размыва талыми водами | в течение всего паводкового периода | Угранский ветеринарный участок Вяземского филиала ОГБУВ «Госветслужба» |
| 13. | Осуществление контроля за состоянием гидротехнических сооружений на реке «Ужрепт», на ручье «Безымянный» | в течение всего паводкового периода | Угранское, Всходское сельские поселения Угранского района Смоленской области |
| 14. | Проведение комплекса инженерных мероприятий по усилению водозащитных дамб, дорог, дорожного полотна, мостов и водопропускных труб в наиболее опасных местах и принятие мер по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению | по планам организации | Угранский филиал СОГБУ «Смоленскавтодор» |
| 15. | Создание резерва материальных ресурсов, источников аварийного энергоснабжения, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости, ГСМ для проведения АСДНР и первоочередного обеспечения населения, попадающего в зоны возможного затопления (подтопления) | до 10.03.2024 | Финансовое управление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, главы сельских поселений |
| 16. | Обеспечение готовности учреждений здравоохранения к оказанию квалифицированной медицинской помощи пострадавшим. Пополнение запасов медикаментов в лечебных учреждениях муниципальных образований, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) | в течение всего паводкового периода | Угранская участковая больница ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» |
| 17. | Обеспечение охраны общественного порядка на территории района в местах возможного затопления (подтопления), местах размещения населения, эвакуируемого из зон возможного затопления (подтопления). Обеспечение сопровождения транспортных средств, привлекаемых к проведению эвакуации населения, обеспечение беспрепятственного проезда транспортных средств пожарной охраны и аварийно-спасательных служб при следовании в район ЧС (угрозы ЧС) | в течение всего паводкового периода | Территориальный пункт полиции по Угранскому району МО МВД «Вяземский» |
| 18. | Обеспечение заблаговременной выплаты пенсий и социальных пособий гражданам, проживающим в районах возможного затопления (подтопления) | до 20.03.2024 | Сектор социальной защиты населения в Угранском районе Смоленской области |
| 19. | Проведение проверок мест размещения населения, эвакуируемого из зон возможного затопления (подтопления), вопросов его первоочередного жизнеобеспечения. Решение вопросов транспортного обеспечения жизнедеятельности населения в зонах возможного затопления (перевозка населения через затопленные участки местности, доставка продовольствия и других материальных средств) | до  12.03.2024 | КЧС и ОПБ Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, главы сельских поселений Угранского района Смоленской области |
| 20. | Своевременное запрещение в весенний период выхода людей на лед с целью недопущения несчастных случаев | постоянно | Главы сельских поселений Угранского района Смоленской области, отдел образования Администрации МО «Угранский район» |
| 21. | Подготовка сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах возможного затопления, уточнение наличия: плавательных средств, автотранспорта повышенной проходимости, инженерной техники, автотранспорта для эвакуации населения | до 06.03.2024 | КЧС и ОПБ Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, главы сельских поселений Угранского района Смоленской области |
| 22. | Обеспечение готовности к оперативному реагированию на угрозу (возникновение) чрезвычайной ситуации КЧС и ОПБ муниципальных образований района и сельских поселений, районного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных весенним половодьем 2024 года, единой дежурно – диспетчерской службой Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области | в течение всего паводкового периода | КЧС и ОПБ, ЕДДС Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, главы сельских поселений Угранского района Смоленской области |
| 23. | Проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попавшего в зоны затопления (подтопления) | в течение всего паводкового периода | ТО ТУФС Роспотребнадзора в Вяземском, Угранском и Темкинском районах Смоленской области |
| 24. | Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) | в течение всего паводкового периода | 46-ПСЧ, Главы сельских поселений Угранского района Смоленской области |
| 26. | Усиление контроля за качеством питьевой воды, принятие (при необходимости) дополнительных мер по ее очистке | в течение всего паводкового периода | ТО ТУФС Роспотребнадзора в Вяземском, Угранском и Темкинском районах, Главы сельских поселений, ООО «Угранское КП» |
| 25. | Обеспечение устойчивого функционирования объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в ходе прохождения половодья. | в течение всего паводкового периода | МУП «Угра - благоустройство»;  ООО «Смоленская биоэнергетическая компания» |
| 26. | Информирование населения в средствах массовой информации о подготовке к прохождению половодья, рекомендуемых мероприятиях и развитии паводковой обстановки на территории муниципальных образований | в течение всего паводкового периода | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области |
| 27. | Представление в Главное управление МЧС России по Смоленской области информации о выполнении предусмотренных мероприятий по подготовке к безопасному прохождению весеннего половодья на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области | до 20.03.2024 | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС, ЕДДС Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области |